ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

s.u.I.P.i.C

# SC2020-.........../03.02.2020

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:      /          .2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “ DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara”

„D.A.L.I pentru obiectivul de ,,DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara”

întocmit de S.C. RHEINBRUCKE S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 12 luni.

Valoarea totala a investitiei :            7.741.700,03 lei (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M     5.445.697,94 LEI (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

- Suprafaţă teren = 1229mp.

ŞEF SERVICIU,					CONSILIER S.U.I.P.I.C.,

Sanda Greblă					           Alexandra Cădariu