JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr.SC2018-21644 din 18.09.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

referitor la aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 – privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiţiei - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa"

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.128 din 31.03.2017, s-a aprobat darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioadă de 30 de ani, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiției, Centrul de Recuperare pentru copii cu Dizabilități ”Speranta”.

La art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017, se menționează faptul că, dreptul de administrare asupra terenului se revocă, în cazul în care titularul dreptului de administrare – Consiliul Județean Timiș, nu va începe lucrările la obiectivul de investiții, în termen de 2 ani de la adoptarea hotărârii.

Consiliul Județean Timiș, prin adresa nr.13724 din 20.07.2018, înregistrată la PMT cu nr. SC2018-17560 din 24.07.2018, ne informează că, lucrările la obiectivul de investitii menționat în HCL nr.128/2017, nu pot fi demarate în termenul stabilit prin hotărâre, deoarece realizarea acestuia era programat să se realizeze cu fonduri guvernamentale alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, fapt nerealizat până la data prezentei.

Totodată ne informează că, s-a luat decizia realizării investiției din fonduri proprii, în acest sens, demarându-se procedura de achiziție publică a contractului de proiectare și execuție, conform prevederilor Legii nr.98/2016 – privind achizițiile publice, motiv pentru care sunt în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut în hotărâre, solicitând prelungirea acestuia cu 1 an, mai exact până la data de 31.03.2020.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea modificării art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017, prin care termenul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiții, menționat în hotărâre, să se prelungească până la data de 31.03.2020.

PRIMAR,		                                                                   VICEPRIMAR,

Nicolae Robu					                         Imre Farkas

DIRECTOR,

Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. SC2018-21644 din 18.09.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 – privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiţiei - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa"

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.128 din 31.03.2017, prin care s-a aprobat darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioadă de 30 de ani, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., suprafeţei de 2360 m.p., pentru realizarea investiției, Centrul de Recuperare pentru copii cu Dizabilități ”Speranta”;

Având în vedere prevederile art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017, în care se menționează faptul că, dreptul de administrare asupra terenului se revocă, în cazul în care titularul dreptului de administrare – Consiliul Județean Timiș, nu va începe lucrările la obiectivul de investiții, în termen de 2 ani de la adoptarea hotărârii ;

Având în vedere adresa nr.13724 din 20.07.2018, a Consiliului Județean Timiș, înregistrată la PMT cu nr. SC2018-17560 din 24.07.2018, prin care ne informează că, lucrările la obiectivul de investitii menționat în HCL nr.128/2017, nu pot fi demarate în termenul stabilit prin hotărâre, deoarece realizarea acestuia era programat să se realizeze cu fonduri guvernamentale alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, fapt nerealizat până la data prezentei.

Tot prin adresa menționată, Consiliul Județean Timiș ne informează că, s-a luat decizia realizării investiției din fonduri proprii, în acest sens, demarându-se procedura de achiziție publică a contractului de proiectare și execuție, conform prevederilor Legii nr.98/2016 – privind achizițiile publice, motiv pentru care sunt în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut în hotărâre, solicitând prelungirea acestuia cu 1 an, mai exact până la data de 31.03.2020.

Având în vedere dispozițiile art. 867 și următoarele din Codul Civil;

Având în vedere cele menţionate mai sus și prevederile art.36, alin.2, lit.c, art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 – privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiţiei ”Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", în sensul prelungirii termenului de începere a lucrărilor, la obiectivul de investiții, cu 1 an de zile, până la data de 31.03.2020. Celelalte articole din HCL nr.128/2017, rămân neschimbate.

DIRECTOR,				                                          ŞEF BIROU,

Mihai Boncea					                                 Diana Rof

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1