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Primăria Timişoara






Direcţia Edilitară                         

            dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2006 - 18166 din 14.09.2006
REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

“AMENAJARE ACCES INTRAREA LUPULUI – INTRAREA URSULUI, TIMIŞOARA”

În partea de sud a municipiului Timişoara între Intrarea Ursului şi Intrarea Lupului există doar o legătură printr-un trotuar, ce nu permite accesul vehiculelor de intervenţie la imobilele aflate în zonă. 

Intrarea Ursului reprezintă accesul la blocurile din zonă şi la un punct termic existent. Din Intrarea Ursului există un racord de 3,50 m lăţime pe o lungime de cca. 50,00 m care funcţionează ca o fundătură fără posibilitate de întoarcere.

Pe partea sudică din str. Stegarilor există un acces – Intrarea Lupului cu o lungime de cca. 50,00 m şi o lăţime de 3,50 m de asemenea fără posibilitate de întoarcere. Blocul nr. 6 este deservit doar de un trotuar degradat.

În cadrul documentaţiei, se prevăd următoarele lucrări:

· înlocuirea îmbrăcămintei bituminoase pe cele două accese existente

· cele două accese vor fi racordate cu o alee accidental carosabilă de 3,00…3,50 m lăţime cu îmbrăcăminte din dale din beton carosabile. Această alee nu va fi folosită pentru circulaţia curentă a autovehiculelor, la capetele aleilor carosabile realizându-se posibilităţi de întoarcere.

Circulaţia în zonă va fi reglementată prin indicatoare rutiere indicându-se că cele două  accese carosabile au caracter de fundătură.

Apele meteorice de pe cele două alei carosabile vor fi preluate de gurile de scurgere existente şi cele proiectate suplimentar iar cele de pe aleea accidental carosabilă vor fi dirijate prin intermediul pantei transversale spre zonele verzi adiacente.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare acces Intrarea Lupului – Intrarea Ursului, Timişoara”  este estimată la 144.882,5 RON reprezentând 35.399 euro.

Având în vedere cele mai sus menţionate propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate  aferent “Amenajare acces Intrarea Lupului – Intrarea Ursului, Timişoara” şi realizarea investiţiei menţionată anterior.                          
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Consiliul local                         

PROIECT DE HOTARARE

      Din data de__________________

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

“AMENAJARE ACCES INTRAREA LUPULUI – INTRAREA URSULUI, TIMIŞOARA”



Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 18166 din 14.09.2006 intocmit de către Direcţia Edilitară  din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;

In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2, lit. (b) şi alin. 4 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală;                           

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
“ Amenajare acces Intrarea Lupului – Intrarea Ursului, Timişoara”, conform proiectului nr. AP – 0408 întocmit de SC AGHI PROIECT SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut  la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul   Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică:

· Prefecturii Judeţului Timiş

· Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara
· Primarului Municipiului Timişoara
· Direcţiei Edilitare
· Direcţiei Economice
· Direcţiei Urbanism
· Direcţiei Patrimoniu
· Serviciului Juridic 

· Serviciului Control şi Audit Intern

· Serviciului Centru de Informare pentru Cetăţeni

· Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă,

 Consilier

                                                             Anexă la Hotărârea nr._______/___________

“AMENAJARE ACCES INTRAREA LUPULUI – INTRAREA URSULUI, TIMIŞOARA”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Denumirea investiţiei: “Amenajare acces Intrarea Lupului – Intrarea Ursului, Timişoara”            

Amplasament: Municipiul Timişoara, zona de sud

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei:    1.448.825 mii lei, reprezentând 35.399 euro = 144.882,5 RON
C + M               1.177.043 mii lei, reprezentând 28.759 euro = 117.704,3 RON
1.Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică           185.000 mii lei;     4.520 euro


- Studii de teren,geo, topo                                    20.000 mii lei,        489 euro


-Cheltuieli pentru avize,acorduri                          25.000 mii lei,        611 euro


- Studiu de Fezabilitate                                        10.000 mii lei,        243 euro

- Proiect tehnic+Caiet sarcini                               35.000 mii lei         851 euro

- Detalii execuţie                                                   5.000 mii lei,         128 euro


- Cheltuieli pt.organizare licitaţii                         30.000 mii lei,        733 euro


- Asistenţă tehnică                                                45.000 mii lei,     1.100 euro


- Verificare documentaţie                                     15.000 mii lei,       366 euro

2.Cheltuieli pentru investiţia de bază                   1.137.240 mii lei;     27.786 euro


- Lucrări rutiere                                             1.137.240 mii lei,      27.786 euro

3.Alte cheltuieli                                                          126.585 mii lei;       3.093 euro


- Organizare de şantier                                       39.803 mii lei,          973 euro


- Comisioane,taxe,cote legale                            20.669 mii lei,          505 euro


- Cheltuieli neprevăzute                                     66.112 mii lei,       1.615 euro

Capacităţi:                           

Carosabil                                                    662 mp

Din care:-carosabil nou dale                      240 mp

              - pe fundaţie existentă                 422 mp

Trotuare                                                     107 mp
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