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                                                                      REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru lucrarea “Reabilitare constructii,instalatii si extindere la sala             
OLIMPIA”din TIMISOARA, Aleea F.C.Ripensia nr. 7

Sala OLIMPIA este situata la limita zonei centrale, in vecinatatea caminelor studentesti, a Universitatii” Tibiscum” si a zonei de locuinte Olimpia.


Constructia este realizata in anii 1968, fara subsol, avind fundatiile,stilpii si planseul din beton armat, structura acoperisului fiind din grinzi metalice spatiale.Peretii de compartimentare si cei exteriori sint din caramida plina in grosime de 25 si 37.5 cm.


 Invelitoarea constructiei este realizata di membrane hidroizolante aplicata pe planseu din beton armat. 
Valoarea de inventar a cladirii este de 317.258 lei.

In prezent constructia beneficiaza de toate utilitatile existente in zona: apa potabila si menajera,canalizare,record la reteaua de termoficare si de electricitate,record telephonic si cablu TV.
Sala “OLIMPIA” functioneaza in imobilul inscris in CF nr.416905 cu nr. Top 26614/1 in suprafata totala de 7952 mp.

Datorita capacitatii si amplasamentului sala “Olimpia” este usor accesibila din toate colturile orasului, a gazduit unele din cele mai importante evenimente sportive si artistice la nivel local, national si international.
Datorita vechimii constructiei precum si datorita influentei in timp a factorilor externi care au actionat asupra imobilului, structura de rezistenta a fost afectata si prezinta pericol, astfel incit se impune realizarea unei documentatii tehnice necesara expertizarii si auditului energetic pe baza caruia sa se poata intocmii o documentatie de avizare a lucrarilor de intrventii, proiect tehnic, detalii de executie. Conform Hotaririi nr. 28 din 9 ianuarie 2008” privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii” in vederea interventiei pentru reabilitarea salii OLIMPIA.
Aceste lucrari sint necesare pentru alinierea la standardele europene a criteriilor de functionare a salii de sport.

In acest sens se propune si o extindere a salii ,cu birouri, lucrare ce se va executa pe verticala, peste terasa existenta din fatada posterioara si pentru care in prealabil se va intocmii si aproba o documentatie urbanistica in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 modificata.
Pentru executarea reabilitarii se propune:
-schimbarea timplariei si a geamurilor de la fatada principala, inlocuindu-se cu un perete tip cortina, pe structura metalica cu timplarie de aluminiu si geam termopan, precum si inlocuirea intrarilor laterale;

-se va avea in vedere: grupuri sanitare,vestiare,garderopa pentru spectatori,camera pastrare obiecte retinute de organele de paza,spatii tehnice, reamenajare tribune,tinind cont de reabilitarile executate pina in prezent(reparatii teren joc,vestiare,sauna);
-crearea unui sistem de climatizare, ventilatie;

-modernizarea sistemului de sonorizare,instalatii electrice(prin dimensionarea numarului de comsumatori), instalatie de iluminat, modernizare PT existent cu instalatie de gaz;

-amenajare sala de forta;

-creare sistem de acces cu respectarea prevederilor Legii 4/2008;
-retea date voce;

-sistem wireless;

-sistem de supraveghere video;

-refacere acoperis;

-reabilitarea inelului de alimentare in caz de incendiu;

-se va avea in vedere dotarile necesare obiectivului( locuri de parcare, zone verzi, acces intrari);

Eşalonarea investiţiei : 2011-2012

Durata de realizare a investiţiei: 24 luni

                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea  Studiului de Fezabilitate privind lucrarea «Reabilitare constructii, instalatii si extindere sala OLIMPIA » Timisoara, în valoare de 10.106.800 lei întocmit de SC’ PRODAO-ING”SRL  cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .
            2. Realizarea lucrărilor pe parcursul anilor 2011 - 2012.
3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării Studiului de Fezabilitate al investitiei.
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             Indicatori  Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei „REABILITARE  CONSTRUCTII, INSTALATII si EXTINDERE sala OLIMPIA”TIMISOARA.
DEVIZUL  GENERAL

REABILITARE CONSTRUCTII, INSTALATII si EXTINDERE sala OLIMPIA, TIMISOARA

1 Valoarea totala a investitiei : 10.106.800lei (inclusiv TVA)
2 Esalonarea investitiei : 24 luni

3 Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni
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