REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie - etapa III”, cod SMIS 129031, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/2023

- Descrierea situației actuale

În cadrul apelului de Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4), UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul:  „Înnoirea flotei de tramvaie- etapa III”, cod SMIS: 129031.

Cererea de finanțare și cheltuielile aferente au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 231/23.04.2019, iar ulterior  în data de 20.05.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr.  5372/04.05.2020 aferent proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie- etapa III”, cod SMIS: 129031, între Municipiul Timișoara, în calitate de Beneficiar, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Având în vedere că :

- Pentru atribuirea contractului de furnizare tramvaie, aferent Contractului de finanțare, au fost organizată procedura de achiziție publică de licitație deschisă, în urma căreia a fost declarată câștigătoare compania BOZANKAYA OTOMOTIV MAK. IML. ITH. VE IHR A.S. din Turcia, fiind încheiat contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019;

- Prin Hotărârea nr. 232 din data de 23.04.2019 Consiliul Local a aprobat  proiectul “Înnoirea flotei de tramvaie- etapa III , indicatorii tehnico-economici”, și valoarea totală a proiectului;

- Prin Hotărârea nr. 95 din data de 27.03.2020 Consiliul Local a modificat indicatorii tehnico-economici și cheltuielile legate de proiect, aprobate prin HCL nr. 232/2019;

- Prin Hotărârea nr. 95 din data de 27.03.2020 Consiliul Local a fost aprobată modificarea art. 4 din HCL 232/2019 astfel:” Art. 4:  Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 28.315.109,32 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.389.046,82 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III”

- Contractul de finanțare prevedea livrarea și recepția a 7 tramvaie, ulterior fiind suplimentat numărul de tramvaie cu 1 (o) bucată;

- În prezent au fost livrate și recepționate un număr de 7 tramvaie din cele 8 tramvaie prevăzute în cadrul proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie- etapa III”;

- Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate.

- Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sporirea gradului de confort pentru calatori, a vitezei medii de deplasare si a accesibilității tramvaielor, astfel încât transportul public sa devina mai atractiv, încurajând renunțarea la autoturismele private, creându-se condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectul de investiții urmărește ca transportul în comun sa fie adus la standarde moderne, europene, fiind în interesul cetățenilor crescând performanța serviciului de transport urban, dând orașului un aspect modern, propice pentru un transport în comun fiabil, nepoluant. Degradarea condițiilor de transport duc la abandonarea de către o parte a cetățenilor, la transportul public cu tramvaiul. Prin implementarea proiectului de investiții ”Înnoirea flotei de tramvaie”, se urmărește reducerea cheltuielilor de exploatare, întreținere și reparare, creșterea vitezei medii de circulație, reducându-se astfel consumul de energie, durata si costul transportului de calatori.

Implementarea acestui proiect va genera următoarele beneficii:

- fluidizarea traficului;

- îmbunătățirea siguranței în circulație prin reducerea riscului si a numărului de accidente;

- îmbunătățirea gradului de confort si civilizație;

- îmbunătățirea parametrilor de mediu afectați de transportul public prin zgomot, vibrații, emisii de noxe;

- îmbunătățirea generala a traficului urban în Municipiul Timisoara.

Rezultatele preconizate ale implementării proiectului sunt următoarele:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră ( tone echivalent CO2/an);

- Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători achiziționate (număr pasageri);

- Tramvaie achiziționate (număr).

- Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, pentru finalizarea acestui proiect considerăm necesară aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 și a cheltuielilor estimate aferente proiectului „Înnoirea flotei de tramvaie- etapa III”, cod SMIS 129031, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii.