ANEXĂ 1
La Hotărârea nr. ............/………

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor”. 
Amplasament: Municipiul Timişoara, Calea Bogdăneştilor – Traseul 5.
Beneficiar: Municipiul Timişoara.
Finanţarea investiţiei: 

Conform prevederilor din Ghidul solicitantului -  Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, axa prioritară 4, prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanţarea investiţiei (valoarea eligibilă) se realizează astfel:
- Contribuţie FEDR: 80,35 % din valoarea eligibilă;
- Contribuţie Buget de Stat: 17,65 % din valoarea eligibilă;
- Contribuţie Buget Local: 2,00 % din valoarea eligibilă.
Valoarea totală a investiţiei:

Valoarea totală, inclusiv TVA este 148.851.248,46 lei din care construcţii montaj (C+M) 128.746.017,35 lei.
Capacităţi (în unităţi fizice):

Linie cale dublă tramvai = 2,1 km;
Linie cale simplă tramvai (buclă întoarcere) = 0,2 km;
Suprafaţă carosabil modernizată = 35.900 mp;
Număr staţii de tramvai = 7;
Suprafaţă trotuare = 12.220 mp;
Piste pentru biciclete = 4.000 m.
Durata de realizare a investiţiei:

Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 28 luni.

DIRECTOR DIRECŢIA D.P.P.R.U.,
CULIŢĂ CHIŞ
