PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea investitiei:

Reabilitare termica imobil Calea Martirilor 1989, nr.  60

Valoare totala investitie conf. deviz general

| Valoare totala investitie inclusiv TVA | 1321752 Lei | 297023 Euro |
| --- | --- | --- |
| din care C+M | 1149564 Lei | 258329 Euro |

Surse de finantare:

| Uniunea Europeana 60 %: | 793.051 | mii lei |
| --- | --- | --- |
| Finantare din Bugetul local al Municipiului Timisoara 20 %: | 264.350 | mii lei |
| Asociatia de proprietari 20 %: | 264.350 | mii lei |

Durata investitiei: 3 luni

Capacitati fizice

80 apartamente;

Au=5048 mp

Economie la incalzire dupa reabilitare: 60 %

Indici ai investitiei

| Cost reabilitare/mp Arie utila fara TVA | 211 Lei | 47.5 Euro |
| --- | --- | --- |
| Cost reabilitare/mp Arie utila cu TVA | 262 Lei | 58.8 Euro |

Date tehnico-economice:

| Anul construirii | - |
| --- | --- |
| Perioada de proiectare | - |
| Tipul proiectului | pereti structurali din beton armat monolit |
| Regimul de inaltime | S+P+10 |
| Aria construita zona locuinte[m2] | 650 |
| Aria desfasurata construita cu destinatie locuinte[m2] | 6500 |
| Aria utila locuinte [m2] | 5048 |
| Nr. total apartamente : | 80 |
| din care: 1 camera | - |
| 2 camere | 40 |
| 3 camere | 40 |
| 4 camere | - |
| Spatii cu alta destinatie (la parter/mezanin, dupa caz) | SPATII COMERCIALE PARTER |
| Numar si tip tronsoane (de capat, de mijloc): | 2 SCARI |

| Nr | Lucrari de interventie prevazute in OG 63/2012 |  |  |  |  | Cost [lei] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izolarea termica a peretilor exteriori |  |  |  |  | 561658.24 |
| 2 | Inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic |  |  |  |  | 56022.12 |
| 3 | Inchiderea balcoanelor/logiilor |  |  |  |  | 106596 |
| 4 | Termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase |  |  |  |  | 120780 |
| 5 | Demontarea si remontarea instalatiilor si echipamantelor de pa fatada |  |  |  |  | 1800 |
| 6 | Lucrari de reparatii |  |  |  |  | 23100 |
| 7 | Lucrari de montare robinete cu cap termostatat |  |  |  |  | 34500 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 904456 |

| Nr crt | DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI |  |  | 4.450 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valoare(fara TVA) |  | TVA | Valoare(inclusiv TVA) |  |
|  |  | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1-CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala: Amenajare spatii verzi |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOLUL 1 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 2 -CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI |  |  |  |  |  |  |
|  | Racorduri utilitati |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOLUL 2 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 3 -CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.2 | Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii | 1.500 | 0.337 | 0.360 | 1.860 | 0.418 |
| 3.3 | Proiectare | 27.134 | 6.097 | 6.512 | 33.646 | 7.561 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie | 1.000 | 0.225 | 0.240 | 1.240 | 0.279 |
| 3.5 | Consultanta | 0.814 | 0.183 | 0.195 | 1.009 | 0.227 |
| 3.6 | Asistenta tehnica | 13.567 | 3.049 | 3.256 | 16.823 | 3.780 |
| TOTAL CAPITOLUL 3 |  | 44.015 | 9.891 | 10.563 | 54.578 | 12.265 |
| CAPITOLUL 4 -Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii | 904.456 | 203.249 | 217.070 | 1121.526 | 252.028 |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.5 | Dotări |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOLUL 4 |  | 904.456 | 203.249 | 217.070 | 1121.526 | 252.028 |
| CAPITOLUL 5 -Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Lucrări de construcţii | 22.611 | 5.081 | 5.427 | 28.038 | 6.301 |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 % | 94.847 | 21.314 | 22.763 | 117.610 | 26.429 |
| TOTAL CAPITOLUL 5 |  | 117.458 | 26.395 | 28.190 | 145.649 | 32.730 |
| CAPITOLUL 6 -Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOLUL 6 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL GENERAL |  | 1065.929 | 239.535 | 255.823 | 1321.752 | 297.023 |
| Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) |  | 927.068 | 208.330 | 222.496 | 1149.564 | 258.329 |