Anexa HCL nr…………………….din…………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

“Reabilitare Pod Eroilor”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare Pod Eroilor”, conform devizului general intocmit de catre S.C.POD PROIECT SRL in contractul de proiectare nr.201/19.08.2014, sunt urmatorii :

Durata de realizare a investitiei :			15 luni

Valoare de investitie (INV) :			6.434,00749 mii lei    (inclusiv TVA)

1.427,33711 mii euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M			5.734,36878 mii lei    (inclusiv TVA)

1.272,12742 mii euro (inclusiv TVA)

Surse de finantare a proiectului

- Buget de stat  4.022,23339 mii lei

- Buget local     2.411,77410 mii lei

Capacitati :

- Reabilitare Pod              52,70 m

- Extindere de la 2 la 4 benzi

DIRECTOR GENERAL DGDPPRU              		    SEF SERVICIU DPPCAA

CULIȚĂ CHIȘ					            IOAN GANCIOV

SEF BIROU DPP						   CONSILIER

VASILE OLAR						CĂLIN CRIȘAN