ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR                            / DATA___________________________

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:          /           .2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  ”DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf  Dacia”  - situat în Timisoara, Str. Burebista(fosta Zborului), nr. 5

„D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii   ”DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf  Dacia”  - situat în Timisoara, Str. Burebista(fosta Zborului), nr. 5, întocmit de S.C. ”Graphic Space” S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 23 luni.

Valoarea totala a investitiei :            16.143,54152 mii lei  (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :     6.317,8704 (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Indici urbanistici generali- existenț

S teren=987 mp (conform C.F.)

S construita la sol existenta bloc locuinte =987 mp

S construita desfășurată existenta bloc locuinte =1373.66 mp

S construita la sol existenta Cinematograf =962.37 mp

S construita desfășurată existenta Cinematograf = 1102.37 mp

S construita desfasurata existent totala =2476.93.

POT= 100%

CUT= 2.50

Indici urbanistici generali- propus

S construita la sol  totala= 987.00 mp

S  desfășurată totala=2484.93 mp

POT= 100%

CUT= 2.50

Regimul de inaltime actual de pe teren este de S+P+4E+M, iar pentru cinematograf P inalt.

Şef birou Construcţii Instalaţii					Consilier

Constantin PASCU						        Florentin CIUREA

Redactat C.F.