MUNICIPIUL  TIMISOARA

DIRECȚIA INCUBATOR DE PROIECTE

SERVICIUL FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

SC 2022- 15176/20.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str.Țepeș Vodă  (Ismail) nr. 17”, cod SMIS 155411, şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str.Țepeș Vodă  (Ismail) nr. 17”, cod SMIS 155411, şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9,

Facem următoarele precizări:

Pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str.Țepeș Vodă  (Ismail) nr. 17” a fost întocmită documentaţia tehnico-economică – faza D.A.L.I. de către proiectantul  S.C. «Hentza Business» S.R.L, în baza Contractului de proiectare nr. 100/02.06.2020.

Documentaţia tehnico-economica a proiectului - faza DALI, devizul general și indicatorii tehnico-economici s-au aprobat prin HCL nr. 95/30.03.2022, urmând ca această hotărâre să fie modificată printr-o hotarâre de aprobare a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv a anexei privind descrierea sumară a investiției, corelată

cu investiția si în conformitate cu toate cerințele prevăzute de ghidul specific, secțiunea 5.3.1 Anexele la depunerea cererii de finanțare, categoriile 1-3 de solicitanți eligibili, punctul 12.

În data de 28.04.2022, proiectul a fost depus în vederea obţinerii finanţării nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, apelul POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, cu nr. de înregistrare V/TM/2019/9/9.1/1/1559/28.04.2022, cod SMIS 155411.

Prin solicitarea de clarificări nr. 3 a ADR Vest, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2022-250/08.06.2022, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a proiectului și a cheltuielilor aferente.

Valoarea totală a proiectului, conform bugetului proiectului, este de 3.265.366,48 lei (inclusiv TVA), din care:

- valoare totală eligibilă 2.130.677,58 lei ( inclusiv TVA );

- contribuția proprie a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.177.302,45 lei, inclusiv TVA, cuprinzând:

- contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului “Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str.Țepeș Vodă  (Ismail) nr. 17”, cod SMIS 155411, în cuantum de 42.613,55 lei;

- precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului în cuantum de 1.134.688,90 lei.

În concluzie,

PROPUNEM:

- Aprobarea proiectului cu titlul “Reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr. 6, str.Tepes Voda  (Ismail) nr. 17”, cod SMIS 155411, depus în cadrul cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, apelul POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, cu nr. de înregistrare V/TM/2019/9/9.1/1/1559/28.04.2022, cod SMIS 155411;

- Aprobarea valorii totale a proiectului “Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str.Țepeș Vodă  (Ismail) nr. 17”, cod SMIS 155411 în cuantum de  3.265.366,48  lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.130.677,58  lei;

- Aprobarea alocării din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.177.302,45 lei, inclusiv TVA, cuprinzând:

- contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului “Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str.Țepeș Vodă  (Ismail) nr. 17”, cod SMIS 155411, în cuantum de 42.613,55 lei;

- precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului în cuantum de 1.134.688,90 lei.

- Aprobarea asigurării tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitare termică corp clădire Grădinița PP nr. 6, str.Țepeș Vodă  (Ismail) nr. 17”, şi a cheltuielilor aferente, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Direcția Incubator de Proiecte		          Serviciul Finanțări Nerambursabile,

Adriana Deaconu, Director		                       Daniela Ghinea, Șef Serviciu

Întocmit,

Maria Pantic-Telbis, consilier SFN