JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr. SC2019-29485 din 19.11.2019

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

referitor la aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 – privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiţiei - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa"

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.128 din 31.03.2017, s-a aprobat darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioadă de 30 de ani, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiției, - Centrul de Recuperare pentru copii cu Dizabilități ”Speranta”.

La art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017, se menționează faptul că, dreptul de administrare asupra terenului se revocă, în cazul în care titularul dreptului de administrare – Consiliul Județean Timiș, nu va începe lucrările la obiectivul de investiții, în termen de 2 ani de la adoptarea hotărârii.

Prin HCL nr.510 din 24.10.2018, a fost modificat teremenul de începere a lucrărilor, până la data de 31.03.2020, la solicitarea Consiliului Județean Timiș,

Prin adresa nr.22542 din 21.10.2019, înregistrată la PMT cu nr. SC2019-27443 din 29.10.2019, Consiliul Județean Timiș, ne solicită prelungirea termenului pentru începerea lucrărilor, până la data de 31.03.2021, motivând prin faptul că, nu se emit Certificate de urbanism/Autorizatii de construire, deoarece a fost atacată în contencios administrativ, hotărârea privind prelungirea PUG-ului elaborat în anul 2002.

Totodată ne mai înștiințează că, prin Contractual de achiziție publică nr.7947 din 06.05.2019, a fost achiziționat serviciul de proiectare, pentru realizarea investiției, -Centrul de Recuperare pentru copii cu Dizabilități ”Speranta”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea modificării art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017, prin care termenul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiții, menționat în hotărâre, să se prelungească până la data de 31.03.2021.

PRIMAR,		                                                                    VICEPRIMAR,

Nicolae Robu					                         Imre Farkas

p.DIRECTOR,

Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. SC2019-29485 din 19.11.2019

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 – privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiţiei - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa"

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.128 din 31.03.2017, prin care s-a aprobat darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioadă de 30 de ani, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiției, - Centrul de Recuperare pentru copii cu Dizabilități ”Speranta”;

Având în vedere prevederile art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017, în care se menționează faptul că, dreptul de administrare asupra terenului se revocă, în cazul în care titularul dreptului de administrare – Consiliul Județean Timiș, nu va începe lucrările la obiectivul de investiții, în termen de 2 ani de la adoptarea hotărârii ;

Având în vedere HCL nr.510 din 24.10.2018, prin care a fost modificat teremenul de începere a lucrărilor, până la data de 31.03.2020, la solicitarea Consiliului Județean Timiș ;

Având în vedere adresa nr.22542 din 21.10.2019, înregistrată la PMT cu nr. SC2019-27443 din 29.10.2019, prin care Consiliul Județean Timiș, ne solicită prelungirea termenului pentru începerea lucrărilor, până la data de 31.03.2021, motivând prin faptul că, nu se emit Certificate de urbanism/Autorizatii de construire, deoarece a fost atacată în contencios administrativ, hotărârea privind prelungirea PUG-ului elaborat în anul 2002.

Tot prin adresa menționată, Consiliul Județean Timiș ne informează că, prin Contractul de achiziție publică nr.7947 din 06.05.2019, a fost achiziționat serviciul de proiectare, pentru realizarea investiției, - Centrul de Recuperare pentru copii cu Dizabilități ”Speranta”.

Având în vedere dispozițiile art. 867-870 din Codul Civil, “dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local”;

Având în vedere cele menţionate mai sus și prevederile art.108 lit.a, art.287 lit.b și art.297 alin.1, lit.a, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 – privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiţiei ”Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", în sensul prelungirii termenului de începere a lucrărilor, la obiectivul de investiții, până la data de 31.03.2021. Celelalte articole din HCL nr.128/2017, rămân neschimbate.

p. DIRECTOR,								           CONSILIER,

Mihai Boncea					        			         Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1