
                                                                               Anexa nr. 2 la HCL……/……. 


Indicatorii tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate, pentru proiectul
“Amenajarea Pădurii Verzi ca pădure parc”


Beneficiar: Municipiul Timişoara 
Amplasament: Municipiul Timişoara 

Principalii indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:  

A. Indicatori maximali/Valoarea totală a investiţiei: 
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B. Durata totală de implementare a proiectului (pentru varianta recomandată): 
    - 9 luni pentru PT + DTAC
    - 18 luni pentru execuție.

C. Indicatori minimali: 
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D. Indicatori financiari, socio‐economici, de impact, de rezultat/operare (după caz): 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 43,677,534.94 lei (fără TVA).
 Amenajarea parcului pădure Verde în municipiul Timișoara, va contribui în mod substanţial la îmbunătăţirea calității vieții și imaginii orașului. Costul general de realizare al obiectivului alei este de 2865,00 lei/mp (fără TVA). Pentru amenajări costul estimat de execuție este de 2822,00 lei/mp (fără TVA). 
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