ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR                            / DATA___________________________

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:          /           .2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis,

„D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii    “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis,  întocmit de S.C. BAU PROIECT  S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de

11.379.908,86  lei inclusiv TVA

din care   valoarea totala a investitiei C+M:

8.992.830,00 lei inclusiv TVA;

Durata totala de implementare a proiectului este de 18 luni .

- Capacitati (in unitati fizice si valorice):Situatia propusa

-Bilant teritorial -S teren=15045 mp (conform C.F.)

-S construita c1 =1251,60 mp

-S desfasurata c1 =4104,80 mp

-S construita totala =3078,51 mp

-S desfasurata totala = 6801,32mp

-P.O.T. = 40,35%

-C.U.T. = 0,4520

-Indicatori principali ai constructiilor:

Regim de inaltime Dp+P+2E

-Inaltime minima la atic: 11,15m

Şef birou Construcţii Instalaţii					Consilier

Constantin PASCU						        Florentin CIUREA

Redactat C.F.