Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI

,,REABILITAREA,MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA  SI ECHIPAREA  CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL TIMIŞOARA PENTRU DEZVOLTAREA UNUI CENTRU SOCIAL DE URGENŢĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ” - documentaţie tehnico economică elaborată

de către S.C. ”BAU PROIECT” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr. 4/21.01.2011 şi a actului adiţional nr.1/03.06.2011       
VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :  3.994.333,55 lei
din care –valoarea Devizului General (TVA inclusă):                      3.964.573,55 lei
SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): 

- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat):          3.163.314,75 lei


- Buget local:                                                                                                      64.557,45 lei
STRUCTURA DE COST                                                                                   
Costuri eligibile:                                                                                                   3.227.872,20 lei
Costuri neeligibile: 

.                                                                                              0,00  lei
TVA
 din care:                                                                                             766.461,35  lei
TVA cheltuieli eligibile:                                                                     766.461,35  lei
TVA cheltuieli neeligibile:                                                                            0,00  lei 

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă):                                                                 3.994.333,55 lei
Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile):         64.557,45  lei (fară TVA)
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA:                          64.557,45 lei
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA:                               0,00  lei
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată:                              3.163.314,75  lei


Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

  64.557,45 lei  + 766.461,35 lei (TVA aferentă proiectului) + 1.581.657,38 lei (avans execuţie)  =2.412.676,18  lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
DURATA DE EXECUŢIE – 12  luni 

LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE:
-consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termică a clădirii, recompartimentarea funcţională, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare, supraetajarea corpului 1 de clădire , construcţia unui corp nou în dreptul cantinei sociale, extinderea instalaţiilor sanitare şi termice etc.  
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