MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                       APROBAT

SERVICIUL TEHNIC EDILITATE                                                    Dr.ing. GHEORGHE  CIUHANDU

Nr. SC2008-6517/27.03.2008           

                                                                      REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „MANSARDARE "      la Grădiniţa  PS nr. 1, str. A. Odobescu nr. 45 A, Timişoara.
           Grădiniţa nr. PS 1 este situată în Timişoara , str. A. Odobescu nr. 45 A, Timişoara unde îşi

 desfăşoară activitatea copii  cu program saptaminal care cuprinde preşcolari cu vîrste cuprinse între 3 şi 7 ani.  

Având în vedere că  grădiniţa este amplasată într-o zonă centrala unde sunt mulţi copii preşcolari iar capacitatea grădiniţei este insuficentă fapt pentru care s-a intocmit pezentul studiul de fezabilitate pentru realizarea unei mansarde  peste construcţia existenta. Conform studiului de fezabilitate rezultă  o construcţie  in regim S+ P+1E + M cu o suprafaţă construită de 467,60 mp .

            Construcţia existenta este formata dintrun corp de cladire S+P+1E care au săli de clasă, grupuri sanitare, vestiare, holuri si casa scarii  care va fi mansardata.              
            La mansardă se propune să se construiască  incaperi cu aceleasi functiuni.
            Accesul copiilor in grădiniţă se va face din exterior iar accesul la mansardă se va face din interiorul grădiniţei prelungindu-se casa scarii, rezultînd astfel  o compartimentare a spatiilor mult mai judicioasa, precum si cresterea numarului de locuri pentru copii. 

           Având în vedere studiul de fezabilitate pr. nr. 190/2007 întocmit de către S.C. ”EURO ARHITECT” S.R.L. si pus la dispozitia Primariei Municipiului Timisoara de catre Gradinita PS 1.

           Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local cap. 65.02.03.01 – Invatamint pescolar - Lucrări noi .
Eşalonarea investiţiei : 2008-2009

Durata de realizare a investiţiei: 12 luni

                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „MANSARDARE "  la Grădiniţa  PS nr. 1, str. A. Odobescu nr. 45 A, Timişoara în valoare de 1.118.137,00 lei întocmit de S.C. ”EURO ARHITECT” S.R.L.  cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.
2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2008-2009. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta  Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiţiei.
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  Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

                                                                     ANEXA LA REFERATUL NR.:Sc.2008-6517/27.03.2008 

             Indicatori  Tehnico- economici pentru realizarea investiţiei "MANSARDARE" la Grădiniţa PS nr. 1 , str. A. Odobescu nr. 45 A, Timişoara. 

                                                          DEVIZUL  GENERAL 
4.2   STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE                                                                    95.245,00 LEI

4.3   LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII                                                 887.134,00 LEI
4.7   ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE                                                                135.758,00 LEI

                                     TOTAL CU TVA                                                                  1.118.137,00 LEI                        

    5. PRINCIPALII  INDICATORI
Valoare de investiţie  este de  1.118.137,00 LEI

Eşalonarea investiţiei :  Proiectare –2008
                                      Execuţie –2008- 2009
durata de realizare a investiţiei :12 luni

   6. AVIZE  SI  ACORDURI

· Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept

· Aviz de mediu
· aviz CNCAN
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