PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA



    Aprobat

DIRECŢIA PATRIMONIU





           P R I M A R,
SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE

Nr. SC2006-20262/12.10.2006           



dr.ing. Gheorghe  Ciuhandu

R E F E R A T

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Branşament şi instalaţii  utilizare gaze naturale la Grădiniţa PP. 7, str. C. Nottara   nr.1, Timişoara”.

Având în vedere necesitatea reducerii sumelor alocate din Bugetul local pentru cheltuieli, precum şi solicitările  repetate venite din partea unităţilor de învăţământ subordonate ISJ Timiş pentru reparaţii în regim de urgenţă  la reţele de alimentare cu agent termic şi apă caldă menajeră   şi care îşi desfăşoară activitatea   în imobilele trecute în Patrimoniul Primăriei Timişoara prin HCL nr. 102/28.11.2000 din str. C. Nottara   nr.1, Grădiniţa  PP. 7, Timişoara ;
           Având în vedere HCL nr.148/12.06.2001,privind aprobarea Regulamentul de promovare a lucrărilor de reparaţii şi investiţii de la Bugetul local pentru unităţi de învăţământ ; 

           Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”KNG COMP”SRL cu valoarea de 1.160,25 RON inclusiv TVA , pentru branşament şi instalaţii  utilizare gaze naturale .

                                                                  P r o p u n e m :


      1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „Branşament şi instalaţii  utilizare gaze naturale la Grădiniţa PP 7, str. C. Nottara nr.1, Timişoara” întocmit de SC”KNG COMP”SRL  cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
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Ex.2.


ANEXA NR.  1

                                                                                                                                          la referat nr.SC 2006 -20262/12.10.2006

PRINCIPALII  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea obiectivului de investiţie „Branşament şi instalaţii  utilizare gaze naturale "la Grădiniţa PP 7 ,str. C. Nottara   nr.1
Valoarea totală a investiţiei :
           5.650,00 RON
Eşalonarea investiţiei :


2006-2007

Durata de realizare :


6 luni

Finanţarea investiţiei :


Bugetul Local

Avize şi acorduri :



Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea  

şi oportunitatea investiţiei.

Certificat de urbanism

Avize de specialitate.

Autorizaţia de construire

Oportunitatea investiţiei :


Finalizarea lucrărilor va asigura îmbunătăţirea 

confortului 

ÎNTOCMIT,

ing. Gabriela  Danciu

