ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Serviciul Sport si Baze Sportive

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:          /           .2022

PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  „SF Amenajare teren de fotbal situat în Timișoara,str.Mircea cel Bătrân, nr.114”

„S.F” pentru obiectivul de „Amenajare teren de fotbal situat  în Timișoara,str.Mircea cel Bătrân, nr.114”, întocmit de S.C. PGA MARERS S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 17 luni  din  care  execuție 11 luni.

Valoarea totala a investitiei :            6.708.102,89 lei  (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :   5.057.839,15 lei (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Stotala C.F.451927= 8,927m2

Sconstruita PARTER= 445.32 m2

Sgradene= 445.32 m2

Sutila = 363.63 m2

Steren fotbal = 5,130 m2

Sactivitati sportive = 919.45 m2

Sverde C.F.451927= 1,519.58 m2

Sverde C.F.424939= 825.46 m2

Salei si parcare C.F.451927=912.65 m2

Salei si parcare C.F.424939=725.74 m2

Nr. Arbori C.F.451927=20 bucati

Nr. Arbori C.F.424939= 18 bucati

Nr. loc. parcare total= 25 locuri

-Locuri de parcare C.F.451927 = 13 locuri

-Locuri de parcare C.F.424939 = 12 locuri

Nr. loc. biciclete= 25 locuri

P.O.T.= 4,98 %

C.U.T.= 0,05

Dimensiuni maxime constructie: 54.15 x 8.65 m

Regimul de înalțime construcție propusă: P

Categoria de importanta: C

Șef Serviciu ,

Anca Lăudatu	  Consilier,

Ioana Ciucur