ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR                            / DATA___________________________

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:          /           .2019

PRINCIPALII  INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

„S.F” pentru obiectivul de „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, întocmit de S.C. Consiliere Financiara MB S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 30 luni din care  executie 18 luni.

Valoarea totala a investitiei :              93.225,95633 mii lei(inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :     17.009,81398  mii lei(inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Indici urbanistici generali- existenți

S teren=6062 mp (conform C.F.)

Indici urbanistici generali- propus

S construita la sol  totala= 1.332.00 mp

S  desfășurată totala=1.867,00 mp

Regimul de inaltime constructie propusa: P+E.

Categoria de importanta: C

Şef birou Construcţii Instalaţii					Consilier

Constantin PASCU						        Florentin CIUREA

Redactat C.F.