|  | 100/16-SAG 72.74.76.78 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare euor | 4.45 |  |  |  |  |
|  | Denumire |  |  | Valoare lei fara TVA | Valoare Euro fara TVA | Valoare TVA |
|  | 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.1 Obtinerea terenului |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2 Amenajarea terenului |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  | 89557 | 20125 | 21494 |
|  | 3.1 Studii de teren |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  | 3258 | 732 | 781.92 |
|  | 3.3 Proiectare si inginerie |  |  | 57533 | 12929 | 13808 |
|  | 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5 Consultanta |  |  | 7671 | 1724 | 1841 |
|  | 3.6 Asistenta tehnica |  |  | 21095 | 4740 | 5062.8 |
|  | 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  | 1961154 | 440709 | 470677 |
|  | 4.1 Constructii si instalatii |  |  | 1961154 | 440709 | 470677 |
|  | IZOLARE PERETI |  |  | 996316 | 223891 | 239116 |
|  | MODERNIZARE TAMPLARIE |  |  | 121030 | 27198 | 29047 |
|  | INCHIDERE LOGII |  |  | 565612 | 127104 | 135747 |
|  | IZOLARE TERASA |  |  | 207231 | 46569 | 49736 |
|  | PLANSEU PESTE SUBSOL |  |  | 377 | 85 | 90.413 |
|  | INSTALATII |  |  | 61814 | 13891 | 14835 |
|  | REPARATII TROTUARE |  |  | 8772 | 1971 | 2105.4 |
|  | 4.2 Montaj utilaje tehnologice |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 4.5 Dotari |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 4.6 Active necorporale |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 5 Alte cheltuieli |  |  | 61028.8 | 13714 | 14647 |
|  | 5.1 Organizare de santier |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 5.1.1 Lucrari de constructii |  |  | 49028.8 | 11018 | 11767 |
|  | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  | 12000 | 2697 | 2880 |
|  | 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 6.1 Pregatirea personalului de exploatare |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 6.2 Probe tehnologice si teste |  |  |  | 0 | 0 |
|  | TOTAL DG |  |  | 2111739 | 474548 | 506817 |
|  | VALOARE INVESTITIE FARA TVA | 2111739 | LEI | C+M | 2010182 | LEI |
|  |  | 474548 | Euro |  | 451726 | Euro |
|  | VALOARE INVESTITIE CU TVA | 2618557 | LEI | C+M | 2492626 | LEI |
|  |  | 588440 | Euro |  | 560141 | Euro |
|  | COTA NEELIGIBILE | 2.48 | % |  |  |  |
|  | Valoare eligibila inclusiv TVA | 2553617 |  |  |  |  |
|  | COTA U.E. | 60 | % | reprez | 1532170 | LEI |
|  | COTA PRIMARIE | 20 | % | reprez | 510723.3 | LEI |
|  | COTA ASOCIATIEI | 20 | % | reprez | 510723.3 | LEI |
|  | Aria utila Au= | 10136 | mp |  |  |  |
|  | Cost reabilitare/mp | 47 | Euro/mp |  |  |  |

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA

CHIS CULITA