Anexa HCL nr…………………….din…………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

“Reabilitare Pod Eroilor”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare Pod Eroilor”, conform devizului general intocmit de catre S.C.POD PROIECT SRL in contractul de proiectare nr.201/19.08.2014, sunt urmatorii :

Durata de realizare a investitiei :			9 luni

Valoare de investitie (INV) :			4.156,68396 mii lei    (inclusiv TVA)

922,12968 mii euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M			3.710,06724 mii lei    (inclusiv TVA)

823,05105 mii euro (inclusiv TVA)

Surse de finantare a proiectului

- Buget de stat  4.022,23339 mii lei

- Buget local     134,45057 mii lei

Capacitati :

- Reabilitare Pod              52,70 m

- Extindere de la 2 la 4 benzi

DIRECTOR GENERAL DGDPPRU              		    SEF SERVICIU DPPCAA

CULIȚĂ CHIȘ					            IOAN GANCIOV

SEF BIROU DPP						   CONSILIER

VASILE OLAR						CĂLIN CRIȘAN