# Anexa 1  la HCL nr _____/________2019

Modificarea Acordului de parteneriat nr. SC2019-4681/30.07.2019 pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” încheiat între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Alin. (1) și alin. (2) ale Art. 3 din Acordul de parteneriat nr. SC2019-4681/30.07.2019 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

| Organizaţia | Roluri şi responsabilităţi |
| --- | --- |
| UAT Municipiul Timişoara – lider de parteneriat | 1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare – 42.891,60 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 42.891,60 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00lei 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare – 5.686.113,45 lei 2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 73.932,96lei 2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza – 3.992.451,30 lei 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice – 1.448.064,59 lei 2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor – 122.144,61 lei 2.6. Informare si publicitate – 9.520,00 lei 2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 39.999,99 lei 2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor – 0,00 lei 2.9. Managementul de proiect - – 0,00 lei |
| Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Partener | 1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare - – 0,00 lei 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00 lei 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare 2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 0,00 lei 2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza - 0,00 lei 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice - 0,00 lei 2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor - 0,00 lei 2.6. Informare si publicitate - 0,00 lei 2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 0,00 lei 2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor - 0,00 lei 2.9. Managementul de proiect - 0,00 lei |

(2) 	Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

| Organizaţia | Contribuţia (unde este cazul) |
| --- | --- |
| UAT Municipiul Timişoara (Lider de parteriat) | Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 113.961,35 lei (2% din valoarea eligibila) Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile 30.938,57 lei (100% din total cheltuieli neeligibile) Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 144.899,92 lei (2,53% din valoarea totală a proiectului) |
| Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timişoara | Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 0 lei (0% din valoarea eligibila) Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile 0 lei (0% din total cheltuieli neeligibile) Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0 lei (0% din valoarea totală a proiectului) |