Anexa la HCL  nr............. din.................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

„Amenajare zona Kuncz”

Studiul de fezabilitate întocmit de SC  EVO LINE CREATION SRL - Timişoara, aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare zona Kuncz”, conform Contractului de prestare de servicii nr. 37 din data de 07.05.2021, are următorii principali indicatori tehnico-economici:

Durata de execuţie a lucrărilor:		24  luni

Valoare de investiţie (INV):		            37.870.942,46 Lei:  - LOT 1= 15.180.199,43 lei,

- LOT 2= 22.690.743,03 lei.

Din care construcţii montaj C+M		32.380.784,77  Lei:   - LOT 1 = 13.041.827, 68 lei,

- LOT 2 = 19.338.957, 08 lei.

# Finanțarea Investiției:

# LOT 1: 15.180.199,43 lei din care:

# Total neeligibil: 10.124.603,43 lei,

# Total eligibil: 5.055.596 lei : din care: 	4.802.816,20 lei (fonduri EU-95%),

# 151.667,88 lei ( Buget de Stat – 3%),

# 101.111,92 lei ( Buget Local – 2%),

# LOT 2 din Buget Local.

Capacităţi (în unităţi fizice):

| INDICATOR | Valoarea de referinta |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOT 1 | LOT2 |
| Lungime strazi | 991,50 m | 2.112,00 m |
| Suprafata parte carosabila strazi | 8.461,00 mp | 13.751,00 mp |
| Suprafata trotuar | 3.833,20 mp | 7.479,80 mp |
| Suprafata piste pentru biciclete | 2.530,00 mp | 1.724,00 mp |
| Suprafata zone verzi | 1.180,00 mp | 2.396,00 mp |
| Drumuri laterale | 7 buc | 7 buc |
| Accese | 62 buc | 186 buc |

ŞEF SERVICIU A.I.R.		       		ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ.

IOAN GANCIOV				             VASILE OLAR

CONSILIER,

VIORICA URSAN

Cod FO53-01,ver.1