Anexă  la HCL nr. ......

| 100/113-ARA 97.AB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare euor | 4.45 |  |  |  |  |
| Denumire |  |  | Valoare lei fara TVA | Valoare Euro fara TVA | Valoare TVA |
| 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Obtinerea terenului |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Amenajarea terenului |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  | 22048 | 4955 | 5291.5 |
| 3.1 Studii de teren |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  | 678 | 152 | 162.72 |
| 3.3 Proiectare si inginerie |  |  | 14246 | 3201 | 3419 |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Consultanta |  |  | 1900 | 427 | 456 |
| 3.6 Asistenta tehnica |  |  | 5224 | 1174 | 1253.8 |
| 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  | 522097 | 117325 | 125303 |
| 4.1 Constructii si instalatii |  |  | 522097 | 117325 | 125303 |
| IZOLARE PERETI |  |  | 251507 | 56518 | 60362 |
| MODERNIZARE TAMPLARIE |  |  | 35297 | 7932 | 8471.3 |
| INCHIDERE LOGII |  |  | 121633 | 27333 | 29192 |
| IZOLARE TERASA |  |  | 62798 | 14112 | 15072 |
| PLANSEU PESTE SUBSOL |  |  | 34797 | 7820 | 8351.3 |
| INSTALATII |  |  | 12628 | 2838 | 3030.7 |
| REPARATII TROTUARE |  |  | 3437 | 772 | 824.89 |
| 4.2 Montaj utilaje tehnologice |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.5 Dotari |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 Alte cheltuieli |  |  | 21052.4 | 4731 | 5052.6 |
| 5.1 Organizare de santier |  |  |  | 0 | 0 |
| 5.1.1 Lucrari de constructii |  |  | 13052.4 | 2933 | 3132.6 |
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  | 8000 | 1798 | 1920 |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  | 0 | 0 |
| 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.1 Pregatirea personalului de exploatare |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice si teste |  |  |  | 0 | 0 |
| TOTAL DG |  |  | 565198 | 127011 | 135647 |
| VALOARE INVESTITIE FARA TVA | 565198 | LEI | C+M | 535150 | LEI |
|  | 127011 | Euro |  | 120258 | Euro |
| VALOARE INVESTITIE CU TVA | 700845 | LEI | C+M | 663586 | LEI |
|  | 157493 | Euro |  | 149120 | Euro |
| COTA NEELIGIBILE | 0.00 | % |  |  |  |
| Valoare eligibila inclusiv TVA | 700845 |  |  |  |  |
| COTA U.E. | 60 | % | reprez | 420.507 | LEI |
| COTA PRIMARIE | 20 | % | reprez | 140.169 | LEI |
| COTA ASOCIATIEI | 20 | % | reprez | 140.169 | LEI |
| Aria utila Au= | 2111 | mp |  |  |  |
| Cost reabilitare/mp | 60 | Euro/mp |  |  |  |

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ

CHIŞ CULIŢĂ