ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. SC 2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Devizului general reactualizat

pentru obiectivul de investiție

„Amenajarea pistei de skateboard în Parcul Central din Municipiul Timişoara”

- Descrierea situatiei actuale

Amenajarea pistei de skateboard situată la extremitatea Parcului Scudier cu acces din Bulevardul Republicii, în care se întâlneau tinerii pentru a-şi petrece timpul liber şi a practica sporturi extreme folosind echipamentele existente, care nu întruneau condiţiile de exploatare cerute de către ISCIR.

Amenajarea pistei de skateboard la vechiul amplasament în care se întâlneau anterior mulţi tineri pentru a-şi petrece timpul liber creează premizele generării unui pol important de interes şi întâlnire pentru aceştia, municipiul Timişoara neavând amenajate spaţii cu dotări specifice unor activităţi în aer liber potrivite vârstei lor. Posibilitatea organizării de concursuri interne şi internaţionale va creşte atracţia turistică a oraşului. Totodată, investiţia va adăuga parcului Central "Anton von Scudier" funcţia de agrement, în momentul de faţă acesta are doar o funcţie recreativă şi de tranzit.

Prin Referatul nr. SC 2015-821/14.01.2015 s-a aprobat achiziţia publică a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea pistei de skateboard în Parcul Central din Municipiul Timişoara”, lucrările fiind cuprinse în Programul Anual al Achiziţiilor Publice 2015, valoarea estimată  fiind de 1.846.328,40 lei fără TVA. La data de 10.04.2015 a fost încheiat contractul de execuţie lucrări cu nr. 82 între Municipiul Timişoara în calitate de achizitor şi SC KASDUM-GF SRL în calitate de executant. Contractul s-a încheiat pentru o perioadă de 3 luni, începând de la data menţionată în ordinul de începere a execuţie lucrărilor, preţul acestuia fiind de 1.699.000 lei fără TVA.

Având în vedere nerespectarea de către executant a obligaţiilor asumate prin contratul de execuţie lucrări nr. 82/10.04.2015, la data de 31.08.2015 compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de Mediu, în calitate de reprezentant al achizitorului privind urmărirea şi derularea contractului mai sus menţionat, a întocmit Referatul pentru încetarea de drept a contractului de execuţie lucrări nr. 82/10.04.2015 pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea pistei de skateboard în Parcul Central din Municipiul Timişoara” înregistrat cu nr. SC 2015-23156/31.08.2015.

La Tribunalul Timiş, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, s-a aflat pe rol dosarul nr. 6347/30/2015 având ca obiect pretenţii, formulate de către SC KASDUM-GF SRL în calitate de reclamant şi Municipiul Timişoara prin Primar, în calitate de pârât. Prin Decizia civilă, de la Curtea de Apel, nr. 3086/19.05.2017 prin care s-a respins acțiunea reclamantei SC KASDUM GF SRL.

În urma primirii Deciziei civile s-a demarat procedura de achiziție publică a contractului de execuție lucrări de amenajare. Datorită unor lipsuri din proiectul tehnic postat în SEAP, procedura a fost anulată și a fost solicitată proiectantului SC URBANITO CITY CONCEPT S.R.L. revizuirea proiectului și a devizului general.

Menționăm că pentru actualizarea Devizului general nu s-au plătit bani suplimentari de la Bugetul Local pe contractul de prestări servicii de proiectare nr. 238/27.11.2013, încheiat cu S.C. URBANITO CITY CONCEPT S.R.L.

- Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operaţiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru:

- creşterea numărului de ore petrecute în natură,

- creșterea numărului de practicanți de sporturi în aer liber,

- creșterea atractivității Parcului Central „Anton von Scudier”.

- Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, consider necesară și oportună aprobarea devizului general reactualizat, pentru obiectivul „Amenajarea pistei de skateboard în Parcul Central din Municipiul Timişoara”.

PRIMAR							VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU						DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

ADRIAN BERE SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.1