










Anexa  nr. 1
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
“Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi exterioare şi semnalistică”– Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. LITHOS GROUP S.R.L.


VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus)   
= 
5.964.720 lei
C+M (TVA inclus)
    



            =   
2.189.397 lei
1 euro= 4,1488 lei

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 9 luni
· 32 zile organizare proceduri de atribuire

· 9 luni calendaristice lucrări de construcţii
DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI:   

· Regimul de înălţime:                          P+m+1E+pod
· Suprafaţa utilă existent:             
542,37 mp
· Suprafaţa utilă propusă:

661,92 mp

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE:   

- consolidarea structurii de rezistenţă
- lucrări de alimentare cu apă, inel incendiu, reţele de canalizare

- staţie pompe incendiu, rezervă apă incendiu

- instalaţii sanitare

- instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare

- instalaţii fluide medicale

- instalaţii electrice

SURSE DE FINANŢARE: 

- Finanţare nerambursabilă prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia,  Axa prioritară 1, Măsura 1.1 –  în proporţie de 85 % din valoarea eligibilă a proiectului
- Cofinanţare de la Bugetul de Stat – în proporţie de 13% din valoarea eligibilă a proiectului
-  Finanţare de la bugetul local al Municipiului Timişoara – în proporţie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului





  ŞEF S.D.L.I.E, 




Ec. Daniela Ghinea
