| 100/46-TAKE 37 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare euro | 4.45 |  |  |  |  |
| Denumire |  |  | Valoare lei fara TVA | Valoare Euro fara TVA | Valoare TVA |
| 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Obtinerea terenului |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Amenajarea terenului |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  | 13194 | 2965 | 3166.6 |
| 3.1 Studii de teren |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Proiectare si inginerie |  |  | 8591 | 1931 | 2061.8 |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie |  |  | 308 | 69 | 73.92 |
| 3.5 Consultanta |  |  | 1145 | 257 | 274.8 |
| 3.6 Asistenta tehnica |  |  | 3150 | 708 | 756 |
| 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  | 284787 | 63997 | 68349 |
| 4.1 Constructii si instalatii |  |  | 284787 | 63997 | 68349 |
| IZOLARE PERETI |  |  | 148552 | 33382 | 35652 |
| MODERNIZARE TAMPLARIE |  |  | 69806 | 15687 | 16753 |
| INCHIDERE LOGII |  |  | 47 | 11 | 11.28 |
| IZOLARE TERASA |  |  | 37365 | 8397 | 8967.6 |
| PLANSEU PESTE SUBSOL |  |  | 24108 | 5418 | 5785.9 |
| INSTALATII |  |  | 2197 | 494 | 527.28 |
| REPARATII TROTUARE |  |  | 2712 | 609 | 650.88 |
| 4.2 Montaj utilaje tehnologice |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.5 Dotari |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 Alte cheltuieli |  |  | 36917.8 | 8296 | 8860.3 |
| 5.1 Organizare de santier |  |  |  | 0 | 0 |
| 5.1.1 Lucrari de constructii |  |  | 7119.68 | 1600 | 1708.7 |
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  |  | 0 | 0 |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  | 29798.1 | 6696 | 7151.5 |
| 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.1 Pregatirea personalului de exploatare |  |  |  | 0 | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice si teste |  |  |  | 0 | 0 |
| TOTAL DG |  |  | 334899 | 75258 | 80376 |
| VALOARE INVESTITIE FARA TVA | 334899 | LEI | C+M | 291907 | LEI |
|  | 75258 | Euro |  | 65597 | Euro |
| VALOARE INVESTITIE CU TVA | 415274 | LEI | C+M | 361964 | LEI |
|  | 93320 | Euro |  | 81340 | Euro |
| COTA NEELIGIBILE | 0.00 | % |  |  |  |
| Valoare eligibila inclusiv TVA | 41527448 |  |  |  |  |
| COTA U.E. | 60 | % | reprez | 24916469 | LEI |
| COTA PRIMARIE | 20 | % | reprez | 8305490 | LEI |
| COTA ASOCIATIEI | 20 | % | reprez | 8305490 | LEI |
| Aria utila Au= | 961 | mp |  |  |  |
| Cost reabilitare/mp | 78 | Euro/mp |  |  |  |

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ

CHIŞ CULIŢĂ