Anexa 1 la Hotărârea de Consiliu Local Timișoara  nr.      	       /

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT:	          „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare

imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter

rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală

funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală

P+1E”

AMPLASAMENT :	Municipiul Timişoara, str. Chișodei nr.1/A

TITULARUL INVESTIŢIEI	:	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Municipiul Timișoara/Școala Gimnazială nr.15

NUMĂR PROIECT			273/2021

DATE TEHNICE

Indicatori maximali și minimali:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 2.725.640,26  lei

Din care C+M: 2.214.653,07 lei

Regim de înălțime : Corp A - Școală -P+1E, Suprafața construită: 624,00 mp

Corp B – Școală P+1E –Suprafață construită propusă: 227,40 mp

Durata de realizare a investiţiei este de 12 luni.

Întocmit

Șef Serviciu Documentații Proiecte

Adina Șuiu