Anexa 1 la HCL nr…………/………


Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei


Denumirea obiectivului de investiţii: „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa”

Amplasament: CET Sud Timişoara  

Beneficiar: Municipiul Timişoara

Finanţarea investiţiei: 
Finanţarea investiţiei se realizează din bugetul local/buget de stat/alte surse.

Valoarea totală a investiţiei:
Valoarea totală: 2.265.752,07 lei (inclusiv TVA) din care, construcţii montaj (C+M): 717.546,84 lei.

Capacităţi (în unităţi fizice):
Utilaje: 
· Tocator primar materie lemnoasă prevăzut cu racord largit de preluare şi bandă de transport a tocăturii către utilajele din aval -  2 buc
· Utilaj de mărunţire secundară ( finală) prevăzut cu sită de refulare pentru controlul granulaţiei şi bandă de alimentare - 2 buc
· Utilaj de transport pneumatic biomasa maruntită ( ventilator centrifugal) prevăzut cu racord de alimentare şi conducte flexibile de transport la punctul de recepţie - 2 buc
· Siloz de stoc şi dozare cilindro-conic pentru recepţia biomasei şi dozarea pe banda de cărbune, prevăzut cu ciclon de separare material granular, racord de evacuare a aerului de transport, dozator celular cu viteza variabilă şi şiber manual de închidere – 1 buc
· Dispozitiv de măsurare a debitului masic de biomasă şi contorizare/ jurnalizare – 1 buc
· Utilaj de transport local, manipulare materie primă pentru biomasă - Tractor agricol/forestier cu fălci de ridicare/compactare – 1 buc
Construcţii:
· Structură metalică uşoară tip copertină cu dimensiunle în plan de 5.00x6.00m, acoperită cu tablă cutată pentru adapostirea utilajelor de măruntire – 1 buc
· Platfomă betonată  armată cu plasă de armătură, având dimensiunile în plan de 6.0x30.0m – 1 buc

Durata de realizare a investiţiei:
Durata de implementare a obiectivului de investiţii  este de  8 luni
Durata de execuţie  a obiectivului de investiţii este de 6 luni
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