


                                       Anexa la H.C.L.  nr…………........
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

“Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare 
din Municipiul Timişoara”
conform documentaţiei elaborate de către S.C. IPROTIM S.A.
VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă)....................... ...24.695.792,73  lei
din care:  C + M (T.V.A. inclusă).........................................................................   22.446.621,38  lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): 

- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat)...................... 19.537.769,52 lei

  
- Buget local (2%)................................................................................................. ..398.730,00 lei
STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile...................................................................................................... 19.936.499,52 lei
Costuri neeligibile...................................................................................................26.929,42 lei

T.V.A.......................................................................................................................4.732.363,79 lei
TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)....................................................................24.695.792,73 lei
Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara................ .425.659,42 lei (fără T.V.A.)
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA....................................398.730,00 lei
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA................................26.929,42 lei
Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată…………………………………19.537.769,52 lei
Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

425.659,42 lei + 4.732.363,79 lei (TVA aferentă proiectului) + 13.291.000,00 lei (avans execuţie)  = 18.449.023,21 lei
T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.
DURATA DE REALIZARE a investiţiei:  9 luni 
Capacităţi (în unităţi fizice):

Linie cale simplă = 0,860 km

Carosabil =  9.075 mp

Trotuar = 2.891 mp
Piste de ciclişti = 790 mp

Spaţii verzi = 1.763 mp

Arbori plantaţi = 155 buc.
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