| ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro |  |  |  |

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HCLMT nr. 230/23.04.2019 privind aprobarea proiectului  ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa II” si a cheltuielilor legate de proiect

- Descrierea situatiei actuale

Prin HCLMT nr. 230/23.04.2019 s-a aprobat proiectul ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa II”  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, Apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4).

STPT este operatorul de transport public pentru municipiul Timișoara, operând curse cu tramvaie, troleibuze și autobuze pe raza orașului, dar și pe 6 rute care deservesc comunele din Asociația Metropolitană de Transport, precum și pe două rute, între oraș și Aeroportul Internațional Traian Vuia, care sunt tratate ca rute pur municipale.

- Schimbari preconizate și rezultate așteptate

In data de 04.02.2019 s-a depus proiectul cu titlul "Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa II" spre finantare in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 - Axa prioritara  4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, pentru finanţarea unui număr de 7  tramvaie noi.

Prin adresa cu nr. 16369/23.07.2019, ADR Vest ne solicită realizarea unor clarificări cu privire la încadrarea valorii nerambursabile a proiectului având codul SMIS 129030, cu titlul ”Înnoirea flotei de tramvaie - etapa II”, între 78,26%-115,01% din alocarea financiara a apelului de proiecte P. I. 4.1 pentru municipiul resedinţa de judeţ Timisoara, şi ne comunică urmatoarele:

• procesul de contractare poate continua doar în condiţia în care solicitantul de finanţare va contribui cu suma aferenta bugetului proiectului, care nu poate fi rambursata din FEDR si Bugetul Naţional,

• conform Instrucţiunii 115/18.04.2019, referitoare la apelurile de proiecte din cadrul Axei 4 si la Lista proiectelor finanţabile pentru fiecare municipiu resedinţa de judeţ pe Axa 4, respectiv adresa AMPOR 81089/008.07.2019, valorile proiectului cu codul SMIS 129030 vor fi modificate astfel încât valoarea eligibila ce depaseste 100% din alocarea financiara a municipiului, va fi considerată contribuţia solicitantului de finanţare.

- Alte informatii - Nu este cazul.

- Concluzii

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCLMT nr. 230/23.04.2019 privind aprobarea proiectului  ,,Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa II” si a cheltuielilor legate de proiect.

| PRIMAR, |  | DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., |
| --- | --- | --- |
| NICOLAE ROBU |  | CULIŢĂ CHIŞ |