| 100/13-SAG 53.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare euor |  | 4.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumire |  |  |  |  |  | Valoare lei fara TVA |  | Valoare Euro fara TVA |  | Valoare TVA |  |
| 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 Obtinerea terenului |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 Amenajarea terenului |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  | 45777 |  | 10287 |  | 10986 |  |
| 3.1 Studii de teren |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  |  |  |  | 1512 |  | 340 |  | 362.88 |  |
| 3.3 Proiectare si inginerie |  |  |  |  |  | 29510 |  | 6631 |  | 7082.4 |  |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.5 Consultanta |  |  |  |  |  | 3935 |  | 884 |  | 944.4 |  |
| 3.6 Asistenta tehnica |  |  |  |  |  | 10820 |  | 2431 |  | 2596.8 |  |
| 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  | 1014965 |  | 228082 |  | 243592 |  |
| 4.1 Constructii si instalatii |  |  |  |  |  | 1014965 |  | 228082 |  | 243592 |  |
| IZOLARE PERETI |  |  |  |  |  | 695317 |  | 156251 |  | 166876 |  |
| MODERNIZARE TAMPLARIE |  |  |  |  |  | 69296 |  | 15572 |  | 16631 |  |
| INCHIDERE LOGII |  |  |  |  |  | 95876 |  | 21545 |  | 23010 |  |
| IZOLARE TERASA |  |  |  |  |  | 102032 |  | 22929 |  | 24488 |  |
| PLANSEU PESTE SUBSOL |  |  |  |  |  | 45801 |  | 10292 |  | 10992 |  |
| INSTALATII |  |  |  |  |  | 1851 |  | 416 |  | 444.13 |  |
| REPARATII TROTUARE |  |  |  |  |  | 4793 |  | 1077 |  | 1150.3 |  |
| 4.2 Montaj utilaje tehnologice |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.5 Dotari |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  | 37374.1 |  | 8399 |  | 8969.8 |  |
| 5.1 Organizare de santier |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.1.1 Lucrari de constructii |  |  |  |  |  | 25374.1 |  | 5702 |  | 6089.8 |  |
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  |  |  |  | 12000 |  | 2697 |  | 2880 |  |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6.1 Pregatirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6.2 Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| TOTAL DG |  |  |  |  |  | 1098116 |  | 246768 |  | 263548 |  |
| VALOARE INVESTITIE FARA TVA |  | 1098116 |  | LEI |  | C+M |  | 1040339 |  | LEI |  |
|  |  | 246768 |  | Euro |  |  |  | 233784 |  | Euro |  |
| VALOARE INVESTITIE CU TVA |  | 1361664 |  | LEI |  | C+M |  | 1290021 |  | LEI |  |
|  |  | 305992 |  | Euro |  |  |  | 289892 |  | Euro |  |
| COTA NEELIGIBILE |  | 0.00 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare eligibila inclusiv TVA |  | 1361664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COTA U.E. |  | 60 |  | % |  | reprez |  | 816998.6 |  | LEI |  |
| COTA PRIMARIE |  | 20 |  | % |  | reprez |  | 272332.9 |  | LEI |  |
| COTA ASOCIATIEI |  | 20 |  | % |  | reprez |  | 272332.9 |  | LEI |  |
| Aria utila Au= |  | 4706 |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |
| Cost reabilitare/mp |  | 52 |  | Euro/mp |  |  |  |  |  |  |  |