










Anexa  nr. 1
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

“REABILITAREA, CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI ,,PODUL LUNG”str. Cornelia Salcianu nr.17, TIMIŞOARA ”– Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul  contractului de prestare de servicii nr.  136/30.07.2010

AMPLASAMENT: str. Cornelia Salcianu nr.17, Timişoara


VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus)   
= 5176,979 mii lei / 1263,406 mii euro

C+M (TVA inclus)
    



            =   3806,233 mii lei / 927,127 mii euro

1 euro= 4,1054 lei

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 12 luni
DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI EXISTENTE:   

· Regimul de înălţime:                          Spartial+P+1E

· Suprafaţa construita:    

995,25 mp

· Suprafaţa desfăşurata: 

2046,32 mp

· Suprafaţa utilă:             

1627,11 mp
· POT = 20,17%

· CUT = 0,41
LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE:   

- consolidarea structurii de rezistenţă
- reabilitarea termica a anvelopei clădirii

- igienizarea subsolului

- recompartimentarea funcţională 
- înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare

- refacerea finisajelor clădirii

- refacerea sistematizării exterioare
- refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice
SURSE DE FINANŢARE: 

- Finanţare nerambursabilă (FEDR + Bugetul de stat) prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013,  Axa prioritară 1 –  în proporţie de 98 % din valoarea eligibilă a proiectului
-  Finanţare de la bugetul local al Municipiului Timişoara – în proporţie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului
- Cheltuielile legate de plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile se vor recupera prin cereri de rambursare de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional.
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